АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2024 № 180

р.п. Советское

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Советского муниципального образования»

В целях установления единого порядка содержания территории и осуществления мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Советского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, администрация Советского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Советского муниципального образования» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

- Глава администрации

- Советского муниципального образования			        Е.В. Дьяконова

Дзецина И.В.

6 11 16

Приложение к постановлению администрации Советского

муниципального образования

- от 10.12.2024 № 180

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Благоустройство территории

- Советского муниципального образования»

р.п. Советское

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории

Советского муниципального образования»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Советского муниципального образования» (далее - Программа). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства Советского муниципального образования; - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории муниципального образования; - создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей посёлка. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - установление единого порядка содержания территорий; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории Советского муниципального образования. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы. |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | нет |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация Советского муниципального образования |  |  |  |
| Соисполнители программы | Организации различных форм собственности на основании заключения договоров, контрактов (по согласованию). |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего, в том числе: | 4850,0 | 1585,0 | 1625,0 | 1640,0 |
| местный бюджет | 4850,0 | 1585,0 | 1625,0 | 1640,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования; - создание условий для работы и отдыха жителей поселения; - улучшение состояния территории муниципального образования; - прививание жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования. |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Советского муниципального образования в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством. |  |  |  |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Муниципальная программа по благоустройству территории Советского муниципального образования, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Советского муниципального образования. Отсутствие государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования, снижение уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам благоустройства приводят к снижению уровня благоустройства в муниципальном образовании.

В последние годы проводилась работа по благоустройству и социальному развитию Советского муниципального образования. В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования имеется ряд проблем.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения.

Выполнение Программы благоприятно повлияет на уровень экологии, обустройству дворовых территорий и на социальное благополучие общества.

Программный подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, управляющих компаний, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Советского муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

- Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Советского муниципального образования, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей посёлка.

Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Раздел 3. Сроки реализации Программы.

- Реализация программных мероприятий рассчитана на 2025 - 2027 годы.

- 4. Система программных мероприятий.

- Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к Программе.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств.

Общая сумма планируемых затрат – 4850,0 тыс. руб., в т.ч.:

2025 г. – 1585,0 тыс. руб.,

2026 г. – 1625,0 тыс. руб.,

2027 г. – 1640,0 тыс. руб.

из них за счет средств местного бюджета – 4850,0 тыс. руб., в т.ч.:

2025 г. – 1585,0 тыс. руб.,

2026 г. – 1625,0 тыс. руб.,

2027 г. – 1640,0 тыс. руб.

областного бюджета  – 0,0 тыс. руб., в т.ч.:

2025 г. – 0,0 тыс. руб.,

2026 г. – 0,0 тыс. руб.,

2027 г. – 0,0 тыс. руб.

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в т.ч.:

2025 г. – 0,0 тыс. руб.,

2026 г. – 0,0 тыс. руб.,

2027 г. – 0,0 тыс. руб.

внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в т.ч.:

2025 г. – 0,0 тыс. руб.,

2026 г. – 0,0 тыс. руб.,

2027 г. – 0,0 тыс. руб.

- Раздел 6. Оценка социальной, экономической эффективности реализации Программы.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства Советского муниципального образования, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; улучшение экологического состояния природной среды, улучшение качественного состояния зеленых насаждений, увеличение площади цветников; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников), находящихся в собственности поселения.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселка к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство муниципального образования и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории поселка.

- Раздел 7. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации.

Организацией управления Программы занимается администрация Советского муниципального образования.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами муниципального образования, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Отчёты о ходе работы по реализации Программы готовит специалист, ответственный за благоустройство территории муниципального образования.

- Верно:

- ведущий специалист администрации

- Советского муниципального образования		         М.П. Скрипниченко

- Приложение к Программе

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования, всего | Объем и источник финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Озеленение | всего | 80,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1 | Удаление сухих деревьев по улицам муниципального образования | местный бюджет | 11,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 1.2 | Разбивка клумб на территории муниципального образования | местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 1.3 | Высадка, полив зеленых насаждений по улицам, в парковой зоне р.п. Советское | местный бюджет | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 1.4 | Обрезка деревьев, кустарников | местный бюджет | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение саженцев | местный бюджет | 27,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение материальных запасов | местный бюджет | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 2 | Содержание мест захоронения и памятников | всего | 39,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 2.1 | Уборка и вывоз мусора с территории кладбища | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 2.2 | Уборка и покраска бесхозных могил, могил участников ВОВ | местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт и обустройство памятников, входящих в реестр муниципальной собственности Советского муниципального образования | местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение материальных запасов | местный бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство мест отдыха на водоемах | всего | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3.1 | Изготовление и установка запрещающих знаков в местах опасных для купания и выхода на лед | местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 3.2 | Уборка территории мест для отдыха | местный бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение материальных запасов | местный бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство мест массового отдыха | всего | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4.1 | Приобретение малых архитектурных форм | местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение работ по установке малых архитектурных форм | местный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение материальных запасов | местный бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального образования | всего | 822,0 | 253,0 | 277,0 | 292,0 |
| 5.1 | Вывоз несанкционированных свалок | местный бюджет | 16,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 5.2 | Устройство контейнерной площадки для сбора ТКО на 3 контейнера на территории р.п. Советское Советского района Саратовской области | местный бюджет | 496,0 | 150,0 | 170,0 | 176,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО в р.п. Советское | местный бюджет | 310,0 | 100,0 | 102,0 | 108,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 6 | Содержание улиц и территорий муниципального образования | всего | 339,0 | 109,0 | 115,0 | 115,0 |
| 6.1 | Покос травы на обочинах поселковых дорог | местный бюджет | 70,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 6.2 | Очистка улиц от снега и льда | местный бюджет | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 6.3 | Приобретение песко-соляной смеси | местный бюджет | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 6.5 | Мероприятия по сохранению плотины по ул. Крупской | местный бюджет | 49,0 | 9,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 6.6 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина | местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 6.7 | Рекультивация земельного участка, расположенного в 1,5 км от южной окраины р.п. Советское, Советского района, Саратовской области, площадью 3,0 га | местный бюджет | 70,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 6.8 | Приобретение материальных запасов | местный бюджет | 35,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 7 | Уличное освещение | всего | 3510,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 |
| 7.1 | Приобретение ламп, светильников, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения в р.п. Советское | местный бюджет | 1230,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 7.2 | Потребление уличной электроэнергии | местный бюджет | 2130,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 7.3 | Приобретение материальных запасов | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 8 | Конкурс на лучшее проведение работ по благоустройству и санитарной очистке | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8.1 | Проведение конкурсных мероприятий на лучшее проведение работ по благоустройству | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Всего | 4850,0 | 1585,0 | 1625,0 | 1640,0 |
|  |  | местный бюджет) | 4850,0 | 1585,0 | 1625,0 | 1640,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

Верно:

главный специалист администрации

Советского муниципального образования 		         М.П. Скрипниченко