|  |  |
| --- | --- |
| **Прокуратура Российской Федерации**  **Прокуратура Саратовской области**  **ПРОКУРАТУРА**  **Советского района**  ул. Нефтяников,25, р.п. Степное,  Саратовская область, Россия, 413210  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Старшему помощнику прокурора области по связям со СМИ и общественностью  старшему советнику юстиции  Чайковской Ю.Ю. |

В соответствии с приказом прокурора области «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации» № 296 от 10.05.2018 направляю для размещения на сайте прокуратуры Саратовской области информацию следующего содержания.

**«Прокуратура Советского района на постоянной основе осуществляет надзорное сопровождение реализации государственных программ»**

Прокуратура района проверила ход проведения ремонта в здании детского сада в р.п. Пушкино, осуществляемого в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года».

Установлено, что между заказчиком и подрядчиком в марте 2023 года заключен муниципальный контракт на выполнение по ремонту кровли и по замене оконных блоков в срок до 15.07.2023. Цена контракта составила более 2 млн. руб.

Вместе с тем в установленный контрактом срок работы в полном объеме подрядчик не выполнил.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района в отношении индивидуального предпринимателя, которым являлся подрядчик, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7. ст. 7.32 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения виновному лицу судом назначено наказания в виде предупреждения.

Выявленные нарушения устранены подрядчиком в полном объеме.

Прокурор района

советник юстиции М.И. Кашен-Баженов